АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГАЛКИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2021                                                                                             № 30

с.Галкино

Об утверждении плана мероприятий по ликвидации Чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения «Галкинское»

На основании постановления администрации  муниципального района «Шилкинский район» от 22.07.2021 года № 292 « О введении на территории сельского поселения «Галкинское» режима чрезвычайной ситуации», руководствуя  Уставом сельского поселения «Галкинское», в связи возникновением чрезвычайной ситуации  подтоплением населенных пунктов, Администрация сельского поселения «Галкинское», постановляет:

1.Утвердить план аварийно-установочных работ по ликвидации в последствии сложившейся в результате стихийного бедствия наводнения  произошедшее 22.07.2021 года на территории сельского поселения «Галкинское»(согласно приложения)

2.Оперативному  штабу ЧС довести информацию, для ответственных лиц и исполнителей согласно утвержденному плану.

3.Настоящее Постановление разместить на информационном стенде в здании администрации библиотеках сел Галкино, Зубарево, Савино и на официальном сайте «галкинское,рф»

И.о.главы сельского поселения

«Галкинское»                                                                        Н.И.Мальцева

ПЛАН

аварийно-восстановительных работ

по ликвидации последствий, сложившихся в результате стихийного бедствия –наводнения произошедшее 22.07.2021 на территории сельского поселения «Галкинское» муниципального района «Шилкинского района Забайкальского края

| № п/п | Наименование мероприятий | ответственный | исполнитель | Дата проведения | Привлекаемые сила и средства | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Мероприятие выполняемые администрацией сельского поселения «Галкинское»

| 1 | Заседание оперативного штаба с/п «Галкинское» с постановкой задач | Руководители оперативного штаба И.о.главы Мальцева Н.И.тел.89244779575 | Руководители оперативного штаба И.о.главы Мальцева Н.И.тел.89244779575 | 23.07.2021г. С 09.00-10.00 | Члены оперативного штаба |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оценка ущерба пострадавших населенных пунктов | Руководители оперативного штаба И.о.главы Мальцева Н.И.тел.89244779575 | Члены оперативного штаба | 23.07.2021 г .09.00-17.00 24.07,2021 г. 09.00-16.00 | Оперативный штаб: 3 человека |  |  |  |
| 3 | Проведение очистки территории и вывоза мусора и ТКО из пострадавших населенных пунктов | Руководители оперативного штаба И.о.главы Мальцева Н.И.тел.89244779575 | Руководители оперативного штаба И.о.главы Мальцева Н.И.тел.89244779575 | С 01.08.2021 По 01.09.2021 | Трактор МТЗ помощь по предложению КФХ Апрелкова С.М. и КФХ Галицкого Н.И. 2 чел. и привлечение местных жителей 14 чел. |  |  |  |
| 4 | Восстановление повреждений линий электропередач | Юго-западные восточные электросети Карымский РЭС Иванова О.И. | Карымский РЭС Иванова О.И. Тел.89248004111 Планируемая замена на трансформаторе предохранителей с.Нижнее Галкино ул Набережная | 23.07.2021 г. 10.00-22.00 24.07.2021 г 10.00-22.00 г. | Карымский РЭС УАЗ 686 2 чел. |  |  |  |
| 5 | Организация первоочередного жизнеобеспечения организаций: с пекарнями по доставки хлеба | Руководители оперативного штаба И.о.главы Мальцева Н.И.тел.89244779575 | ИП Урульга Татьяна Ивановна т..892443744840 | 23.07.2021 г. .по 31.07.2021 г. | Хлебоопекарня с.Урульга , грузовик своими силами 2 чел. |  |  |  |
| 6 | Оценка ущерба по размыву моста с. Галкино ул .Центральная , дорога с.Галкино ул. Центральная | Руководители оперативного штаба И.о.главы Мальцева Н.И.тел.89244779575 | Члены оперативного штаба | 23.07.2021 24.07.2021 г. |  |  |  |  |